课题名称：面向复杂文档理解的多模态检索方法研究

选题学生：

李博泽[2207020410]

研究的主要内容：

随着企业数字化转型的不断推进，现实应用中产生了大量结构复杂、信息密集的文档数据，如企业财务报表、技术说明文档、行业研究报告等。这类文档通常同时包含文本、表格、统计图以及复杂的版面布局，呈现出明显的多模态特征。然而，传统信息检索系统在处理此类复杂文档时，多以文本内容为核心，往往忽略文档中视觉元素所蕴含的重要信息，例如图表所反映的数据变化趋势、表格中隐含的结构关系以及版面布局对语义理解的影响，从而在复杂检索场景下检索效果受限。

近年来，大语言模型在语义理解与推理能力方面取得了显著进展，为复杂文档的深度理解与信息检索提供了新的技术手段。在此背景下，本课题围绕复杂文档理解场景，研究面向多模态信息的检索方法，探索将文本语义与视觉特征进行协同建模的有效途径。通过对复杂文档进行解析与结构化表示，结合多模态特征表示与检索增强策略，构建多模态检索与大模型推理相结合的整体流程，从而提升复杂文档场景下的信息检索准确性与实用性。

涉及的知识和基本要求：

1.要求具备扎实的软件工程基础，熟悉系统设计与实现流程，能够使用 Python 完成核心算法实现与实验验证；

2.熟悉自然语言处理与信息检索的基本原理，掌握文本向量化表示、相似度计算等基础方法；

3.熟悉多模态数据的基本特点，掌握文本与视觉信息的特征表示与融合思路；

4.具备较好的文献调研能力，能够查阅并理解中英文相关技术文献，完成毕业论文的撰写与规范化整理。

预期目标：

围绕复杂文档理解场景，设计并实现一套多模态检索原型系统，主要目标如下：

（1）复杂文档解析与特征构建：实现对复杂文档中不同信息区域的自动解析，能够区分文本区域与主要视觉元素，并构建相应的特征表示；

（2）多模态检索方法设计：设计基于文本语义与视觉信息互补的多模态检索方法，提升复杂文档场景下的检索效果；

（3）检索与推理流程构建：设计多模态检索与大语言模型推理相结合的整体流程，实现检索结果与模型理解能力的协同工作；

（4）系统工程化实现：基于所提出的多模态检索方法，完成系统工程化设计与实现，构建可运行的检索原型系统，并对其功能进行验证与测试。

进度安排：

第1–3周：查阅并整理国内外相关研究文献，明确研究背景与技术路线，完成开题报告撰写；

第4–6周：学习复杂文档解析、多模态特征表示及检索相关技术，设计多模态检索的整体方法框架；

第7–9周：实现文档解析与特征构建模块，完成检索核心算法的初步实现；

第10–13周：完成多模态检索与大语言模型推理流程的系统集成，完善原型系统并进行功能测试与结果分析；

第14–15周：整理实验结果，撰写毕业论文初稿；

第16–17周：对论文进行修改完善，制作PPT，完成毕业设计答辩准备工作。